Για να στηθεί σωστά αυτό το project, πρέπει να το δεις ως ένα "Κέντρο Επιχειρήσεων Συλλόγου". Το όνομα της ιδέας θα μπορούσε να είναι κάτι σαν "SyllogosHub".

Ακολουθεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός (Concept Design) χωρισμένος σε ενότητες:

1. Η Φιλοσοφία του Σχεδιασμού

- User Persona: Ο χρήστης είναι ένας γραμματέας ή πρόεδρος συλλόγου (συχνά 45-60 ετών), που θέλει κάτι πιο εύκολο από το Excel, προσβάσιμο από το κινητό του, με μεγάλα κουμπιά και καθαρά ελληνικά.

- Modular Δομή: Ο σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τις "Συνδρομές" ή μόνο το "Table Planner" ανάλογα με τις ανάγκες του.

2. Οι 4 Πυλώνες της Εφαρμογής (Modules)

Α. Μητρώο & Καθημερινότητα (CRM)

- Καρτέλα Μέλους: Φωτογραφία, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία εγγραφής.

- Τμήματα/Ομάδες: Δυνατότητα ομαδοποίησης μελών (π.χ. "Χορευτικό Ενηλίκων", "Τμήμα Ζωγραφικής").

- Παρουσιολόγιο: Γρήγορο check-in στις πρόβες/μαθήματα από το tablet του δασκάλου.

Β. Οικονομική Διαχείριση (Finances)

- Συνδρομές: Αυτόματη δημιουργία οφειλών κάθε 1η του μήνα ή του έτους.

- Πληρωμές: "Quick Pay" κουμπί. Πατάς στο μέλος, βάζεις το ποσό, εκδίδεται ψηφιακή απόδειξη (PDF/Email).

- Ειδοποιήσεις: Λίστα με "Οφειλέτες" και δυνατότητα μαζικής αποστολής υπενθύμισης σε Viber/SMS.

Γ. Οργάνωση Εκδήλωσης (Event & Table Planner)

- Digital Floor Plan: Δημιουργία της αίθουσας με drag & drop (τραπέζια, πίστα, ορχήστρα).

- Διαχείριση Κρατήσεων:

  - Κράτηση ανά "Παρέα" (π.χ. Παρέα Γιάννη - 12 άτομα).

  - Σύνδεση με το Μητρώο (αν η παρέα είναι μέλη, τραβάει αυτόματα τα στοιχεία).

- Σύστημα Εισόδου (Reception): Tablet στην είσοδο της εκδήλωσης. Με ένα κλικ "έφτασαν", και το τραπέζι πρασινίζει στο πλάνο.

Δ. Επικοινωνία (Marketing)

- Μαζικά Μηνύματα: Ενημέρωση για γενικές συνελεύσεις, εκδρομές ή αναβολές μαθημάτων.

3. Προσχέδιο Διεπαφής (User Interface - UI)

- Αρχική Σελίδα (Dashboard):

  - Widget 1: "Είσπραξη Σήμερα" (Ποσό).

  - Widget 2: "Επόμενη Εκδήλωση" (Πληρότητα τραπεζιών %).

  - Widget 3: "Εκκρεμείς Συνδρομές" (Αριθμός μελών).

- Η Σελίδα του Πλάνου: Στο κέντρο το σχέδιο της αίθουσας. Δεξιά μια λίστα με "Παρέες σε αναμονή" που δεν έχουν πάρει ακόμα τραπέζι. Σύρεις την παρέα πάνω στο τραπέζι και "κλειδώνει".

4. Το Πλάνο Υλοποίησης (Step-by-Step)

- Ανάλυση Αναγκών (Εβδομάδα 1-2): Μίλα με 2 προέδρους συλλόγων. Δείξε τους αυτό το πλάνο και ρώτα: "Τι θα σας έσωζε τη ζωή σήμερα;".

- Πρωτότυπο (Wireframes) (Εβδομάδα 3-4): Σχεδιασμός των οθονών σε ένα εργαλείο όπως το Figma (χωρίς κώδικα ακόμα).

- Ανάπτυξη MVP (Εβδομάδα 5-10): Κατασκευή της βάσης δεδομένων και της διαχείρισης μελών/πληρωμών.

- Beta Testing (Εβδομάδα 11-12): Δοκιμή σε έναν πραγματικό σύλλογο κατά τη διάρκεια μιας μικρής εκδήλωσης.

5. Τι θα κάνει το δικό σου project μοναδικό (Unique Selling Point)

Ενώ τα άλλα προγράμματα είναι "στατικά", το δικό σου θα είναι "Δυναμικό". Θα συνδέει την παρουσία στο μάθημα με την πληρωμή και τη θέση στο τραπέζι της γιορτής.

Θέλεις να ξεκινήσουμε σχεδιάζοντας τη δομή της "Καρτέλας Μέλους" ή να δούμε πώς θα λειτουργεί η λογική της "Κράτησης Τραπεζιού";

Για να δώσεις αυτό το project στο Claude Code (ή στο Claude 3.5 Sonnet/Opus για συγγραφή κώδικα), χρειάζεσαι ένα Product Requirements Document (PRD) Prompt.

Αυτό το prompt είναι δομημένο έτσι ώστε να «καταλάβει» ο Claude την ελληνική ιδιαιτερότητα και τη λογική των παρεών/συνδρομών.

Το Prompt για το Claude Code

Role: Act as a Full-Stack Senior Developer and Product Manager.
Project Name: SyllogosHub (A Management & Event ERP for Cultural Associations).
Objective: Create a Web Application to manage members, monthly payments/subscriptions, and event table arrangements with a focus on "Groups" (Parees).

Core Features to Implement:

- Member Management (CRM):

  - Fields: Name, Surname, Phone, Email, Association Department (e.g., Traditional Dance A), Registration Date.

  - Status: Active/Inactive.

- Financial Module (Payments):

  - Track monthly fees (didyktra) and annual subscriptions.

  - History of payments per member.

  - Dashboard showing total monthly revenue and "Debt List" (members who haven't paid).

- Event & Table Arrangement Module:

  - Visual Table Layout: Ability to create tables (round/square) with specific capacity.

  - The "Parea" Concept: Instead of individual seating, the system must allow booking "Groups" (e.g., "Parea Papadopoulou" - 10 people).

  - Drag & Drop: Assign a "Parea" to a table. If the group is larger than the table, allow splitting across adjacent tables.

  - Table Status: Empty, Partially Full, Occupied.

- Export & Communication:

  - Generate a PDF "Seating List" (Alphabetical by Parea name).

  - Generate "Table Tags" for printing.

Technical Constraints:

- Language: UI must be in Greek.

- Stack: [Επίλεξε ένα: π.χ. Next.js with Tailwind CSS and Supabase / ή React with Node.js].

- UX/UI: Minimalist, mobile-friendly (for use at the venue entrance), with large clickable elements for non-tech-savvy users.

Instructions for the first step:
"Analyze this project and provide the Database Schema (PostgreSQL) and the initial Folder Structure for a Next.js project. Then, create the first page: a Member Dashboard that lists members and their payment status."

Πώς να το χρησιμοποιήσεις:

- Αν χρησιμοποιείς το Claude Code (CLI): Αντέγραψε το παραπάνω κείμενο και δώσε την εντολή:
claude "Πάρε αυτό το prompt και ξεκίνα τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων..." [επικόλληση prompt]

- Αν χρησιμοποιείς το Claude.ai (Web): Δώσε το prompt ως έχει. Θα σου βγάλει όλο τον κώδικα για τα πρώτα αρχεία.

Θέλεις να προσθέσουμε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία στο "Technical Constraints" (π.χ. θες να παίζει με Firebase ή SQL);

---------------------------------------------------------------------------------------------------